四川省教育厅机关院内花草和绿植种植项目实施单位

比

选

文

件

二〇二四年三月

第一章 比选须知

四川省教育厅拟通过公开比选方式，确定1家单位，作为教育厅机关院内花草和绿植种植项目实施单位。请有意参与本次比选的单位及时下载比选文件，在规定时间内报名并提交响应文件。

一、定义

本文件仅适用于本次“教育厅机关院内花草和绿植种植项目实施单位”比选项目。

1. 比选单位、采购人指：四川省教育厅。

2. 参选单位指：向比选单位提交《响应文件》的单位。

3. 中选单位指：经比选单位综合评审确定、对比选文件作出实质性响应，取得与比选单位签订实施合同资格的参选单位。

二、项目名称

教育厅机关院内花草和绿植种植项目实施单位。

三、项目基本情况

（一）项目位置。本项目位于成都市青羊区陕西街26号教育厅机关院内。

（二）主要内容。对教育厅机关院内面临人民南路、陕西街的围墙等绿化用地（约200平方米），按照设计要求进行绿化美化种植，完成种植所需要的搭架、场地平整、种植用土、花箱定制等配套工作。具体实施内容详见附件的施工图及工程量清单。

其他现场条件等情况，请各参选人自行踏勘了解。

四、参加比选单位资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选单位，不得参加本次比选活动。

（六）参选单位在本次采购活动前三年内（2021年1月1日以来），在经营活动中没有重大违法违规记录，未被“信用中国”“中国政府采购网”“四川省政府采购网”列入失信行为记录名单，未被列入重大税收违法案件当事人名单。

（七）参选单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内（2021年1月1日以来），无行贿犯罪记录。

（八）本项目不接受联合报名。

五、比选报名及响应文件递交

请各有意向参加本次比选的单位，自行在本公告附件下载比选文件、施工图纸、工程量清单。

（一）比选报名及响应文件递交

1.报名时间及地点。2024年4月3日14：00－14：30，在教育厅（成都市青羊区陕西街26号）机关一楼会议室报名。

2.报名所需资料。①营业执照副本复印件；②报名联系人身份证复印件及联系电话。以上资料均须加盖公司鲜章。

（二）响应文件递交

报名的同时递交响应文件。比选响应文件递交截止时间为2024年4月3日14：30。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

七、其他事项

| **序号** | **名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选单位数量 | 本次参选单位数量：不少于3家。 |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法。 |
| 3 | 合同签订 | 比选结果公告结束后，请中选单位凭有效身份证件5天内到教育厅（成都市青羊区陕西街26号）办理合同签订事宜。  联系人联系电话：凌老师，028－86118575 |
| 4 | 响应文件要求 | 纸质文件，正本副本各一份，胶装，密封。 |
| 5 | 询问、质疑 | 参选单位询问、质疑范围不得超出本比选的比选文件、比选过程、比选结果的范围。参选单位询问、质疑应当按照财政部94号令相关规定向比选单位提交书面材料。  联系人联系电话：凌老师，028－86118575 |
| 6 | 投诉 | 投诉受理单位：本次比选项目相关管理部门。 |
| 7 | 实质性要求 | 本比选文件所有要求均为实质性要求 |
| 8 | 履约保证金 | 不收取 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取 |
| 10 | 最高限价 | 项目最高限价99461.39元。各参选单位超过最高限价的报价做无效响应处理。 |
| 11 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 评审小组认为参选单位的报价明显低于其他通过符合性审查参选单位的报价，有可能影响项目实施或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选单位不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。  当评审小组报价满足下列情形之一时，评审小组必须对供应商的投标报价是否低于成本进行评审：  （一）参选单位最终报价低于项目总控制价的85%。  （二）参选单位最终报价低于项目总控制价的90%且低于所有有效参选单位（指比选文件全部内容经过初步评审而未被否决的参选单位）参选最终报价算术平均值的95%。  参选单位书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认。  参选单位提供书面说明后，评审小组结合项目需求、实际情况、参选单位财务状况报告、与其他参选单位比较情况等就书面说明进行审查评价。参选单位拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |

第二章 技术/服务及商务要求

（本章内容需求应在采购项目技术服务商务要求应答表中进行应答）

★一、技术/服务要求

（一）完成时间和内容。签订合同后30天内完成施工图纸及工程量清单所包括内容。

（二）种植要求。

1. 花草和绿植健壮，鲜活，无病虫害，成活率达到 100%；

2. 花苗开花应达到30%；

3. 花草养护期3个月，绿植养护期12个月（各种植品种具体养护期详见比选文件附件）。养护期内花草和绿植存活率达到100%。

4. 平整场地时，应清除全部砖石、灰渣、草根、枝条等杂物，清运多余的泥土，根据种植需要进行换土、增大种植坑，以利于花卉生长良好。

5. 种植时调整好花苗的高低大小搭配，做到美观一致，合理布局。

6. 如种植效果达不到采购人认定的方案效果，供应商需无条件换种，不额外支付任何费用，由此造成的损失由供应商承担。

7. 采购人有权根据现场种植效果对所购花草和绿植的品种和数量进行调整，清单以外的品种价格以市场适时价为准，但总金额不得超过合同总价。

8. 供应商所调运至现场的花草和绿植，其品种、规格及数量应经采购人现场代表人员验收。如达不到样品要求的，必须进行换货，由此造成的损失由供应商承担。

9. 安全施工，保护好地下各种管线及公共设施，杜绝安全隐患。

（三）种植验收。

1.货物验收由采购人组织，供应商配合，按国家有关规定以及比选文件的要求、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。

2．验收标准。符合国家相关行业标准及下列要求。

①灌木质量标准。植物应生长茂盛，叶色正常，封锁病虫害、无残花、无枯枝败叶。剪形植物的整形修剪，应符合设计要求，攀缘植物应根据生长需要，进行绑扎牵引。

③苗木质量标准。苗木应无病虫害，无明显机械损伤，根系发达，无明显缺根现象。苗木的主干应无明显皮层疮痴、枯死或断折现象，枝干应有一定的粗度和分支。叶片应鲜绿无凋落，且无病斑或虫害，叶片形态正常，大小适中。苗木应具备一定的树冠形态，整体树形应匀称美观，符合设计要求。

③花草质量标准。花草种植地或摆放地应保持清洁，无枯黄、无病虫害，生长茂盛，均匀细致，无明显单体死亡或黄化，无明显色差或疲痕。

（四）付款约定。

本合同为固定总价合同。种植完毕，在花草养护期3个月后验收。验收合格，一次性支付合同价款的97%。其余3%作为质量保证金，在绿植养护期后，无息支付给供应商。

**注：**

**本章中技术、服务要求以及合同内容条款为可能实质性变动的内容。**

**本章标注“★”要求为本项目实质性要求，未经采购人允许（比选后变动），不允许有负偏离。**

第三章 响应文件要求

各参选单位应准备纸质响应文件正本副本各一份，胶装后做好密封。

响应文件主要包括资格响应文件和其他响应文件两部分。

一、资格响应文件

1. 法定代表人/单位负责人授权书（格式详见附件）。

2. 比选申请函（格式详见附件）。

3. 参选承诺函（格式详见附件）。

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（格式自拟）。

5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。

6. 参加本次采购活动的参选单位、法定代表人、主要负责人在前3年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

7. 参选单位认为需要列入的其他资格响应文件（格式自拟）。

二、其他响应文件

1. 报价文件（根据附件的工程量清单编制）。

2. 采购项目技术服务商务要求应答表（格式详见附件）。

3. 项目实施方案（格式自拟）。

4. 售后服务方案（格式自拟）

5. 项目人员配备情况（格式详见附件）。

6. 业绩情况证明材料（格式自拟）。

7. 参选单位认为需要列入的其他响应文件。

第四章 评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。在进行资格审查后，对符合条件的参选单位综合评分。具体因素及分值见下表。

综合评分表

| **序号** | **评分因素及分值** | **评分标准** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价  （30分） | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×30 |  |
| 2 | 实施方案（35分） | 供应商根据项目具体情况制作项目实施方案及计划（栽花点位、花境等更换等重要时间节点氛围营造），根据供应商实施方案及计划完整性进行评分，包括但不限于以下内容：①服务方案②运行管理计划③供货进度安排;④安全运输保障方案;⑤质量控制措施;⑥环境保护措施⑦交通事故应急预案。每项内容完整全面、与项目采购需求吻合、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的阐述且符 合项目要求的，得5分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣5分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣2.5分，本项满分35分。  说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |
| 3 | 售后服务  （12分） | 对供应商针对本项目的售后服务方案包括但不限于：①响应时间及服务承诺；②售后服务人员配置及售后服务流程；③定期回访及维护等。共3项内容。每项内容完整全面、与项目采购需求吻合、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的，得4分；每有一项缺失或内容与本项目无关的扣4分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣2分，本项满分12分。  说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |
| 4 | 项目人员配备（8分） | 技术负责人：具有效的园林绿化类中级职称的得 4 分，具有效的园林绿化类高级职称的得8分。本项目最高得8分（提供人员身份证、职称证等证明材料并加盖公章） |  |
| 5 | 业绩情况  (15分) | 供应商2021年1月1日以来具有一个在实施或已完成类似项目业绩的得5分，最多得15分。（提供成交/中标通知书或合同复印件，并加盖投标单位公章） |  |

附件

法定代表人/单位负责人授权书

四川省教育厅：

本授权声明：XXXXX（参选单位名称）XXXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXXX”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订协议等事宜。

特此声明。

附：1.法定代表人身份证复印件（正反面，均加盖公章）

2.授权代表身份证复印件（正反面，均加盖公章）

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

参选单位：XXXX （单位盖章）

日 期： 年 月 日

比 选 申 请 函

四川省教育厅：

我方全面研究了“XXXXXX”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选单位提供所需全部服务。

2、一旦我方入选，我方将严格履行协议规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的比选申请文件正本1份，副本\_\_份，用于比选活动。

4、我方承诺比选有效期为评选后90天。

参选单位名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

参 选 承 诺 函

四川省教育厅：

我单位作为本次“XXXXXX”项目的参选单位，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目比选文件中规定的**所有要求**，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他参选单位与同一合同项下的采购活动的行为。

三、参加本次比选活动，不存在和其他参选单位在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位人员作为代理的行为。

四、不发生任何串通与项目有关的相关单位，损害比选单位利益的行为。

五、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

参选单位名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

采购项目技术服务商务要求应答表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件要求事项 | 比选文件服务要求 | 响应文件服务应答 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

参选单位名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：

履约能力证明资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 采购人名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附：相应证明文件

参选单位名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：

各种植品种养护期明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 栽种物品名称 | 养护期 |
| 050102006001 | 小叶女贞绿篱 | 12个月 |
| 050102008001 | 金禾女贞 | 12个月 |
| 050102008002 | 彩叶桂 | 12个月 |
| 050102008003 | 金叶满天星 | 3个月 |
| 050102002001 | 狐尾天门冬 | 3个月 |
| 050102002002 | 大吴风草 | 3个月 |
| 050102002003 | 茶梅 | 3个月 |
| 050102006002 | 花叶蔓长春藤蔓 | 3个月 |